आवास मर्मत तथा पुर्ननिर्माण मन्च (एच.आर.आर.पी), गोरखा

बैठक माईन्युट्स ( माघ २०, २०७२)

मिती: माघ २०, २०७२

समय: बिहान ९:०० बजे

स्थान: आवास कार्यालय, गोरखा इन होटल

को-लीड: मिनार थापा मगर

जिल्ला संयोजक: लोरेन लकवुड

सहभागीहरु: WVIN, CARE, CRS, JICA, SAPROS Nepal, Dan Church Aid, MADE-N, Samagra, UNWomen, LWR, OXFAM, SCI, PIN, IOM, SAHAS Nepal, Red Cross, SCDC

कार्यसूची (एजेन्डा)

- परिचय

- HRRP- सारंश र जानकारी

- साझेदार संस्थका गतिविधि तथा पुर्ननिर्माण  सम्बन्धि योजनाको जानकारी गराउने (जस्तै : तालिम, टोली परिचालन) र नामांकन गर्न साझेदार संस्था को कार्यक्षमता

- विभिन्न आश्रय दृष्टिकोणमा एक रुपता हासिल गर्न प्राविधिक समूह बीच छलफल (निर्माण, सुचिबारे अनुगमन, सुरक्षित आवास निर्माणका लागि १० बुँदे सन्देशहरुको पूर्व- पश्चात परिक्षण)

- स्थानिय गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था बीच समन्वय सुधार

- विविध (AOB)

- परिचय

- HRRP- सारंश र जानकारी

- पश्चिमी हबका आवास मर्मत तथा पुर्ननिर्माण मंच संयोजक लोरेन लकवुडले एच.आर.आर.पी को कार्य संरचना, उदेश्य, भूमिका र जिम्मेवारीबारे जानकारी दिनुभयो| उहाँले साझेदार संस्थाहरु द्वारा उपलब्ध गराईएको तथ्यांकका आधारमा मर्मत तथा पुर्ननिर्माणमा उनीहरुका तत्परताका गतिविधिहरु सम्बन्धि मुल्यांकन ,अन्तराल, हस्तक्षेप र दोहरावको चित्रण गर्नुभयो| प्रेजेन्टेसन हरु एच.आर.आर.पी को वेबसाइटमा उपलब्ध छन्|

- साझेदार संस्थाका गतिविधि र पुर्ननिर्माण  सम्बन्धि योजनाको जानकारी गराउने (जस्तै: तालिम, टोली परिचालन) र नामांकन गर्न साझेदारी को कार्यक्षमता

- साझेदार संस्थाहरुले एच.आर.आर.पी द्वारा बनाएको टेम्प्लेट बाड्न, सुधार गर्न तथा  उनीहरुका आवाससंग सम्बन्धित क्रियाकलाप र योजनाको विस्तृत जानकारी दिन तयार रहेको जानकारी दिए |

- साझेदार संस्थाहरुलाई योग्यता सर्वेक्षण प्रगती तथा पहिलो नगद अनुदान (फेब्रअरी २५) फाल्गुण १२ गते दोलखा जिल्लामा गरिने योजनाबारे जानकारी गराइयो | कालिगड प्रशिक्षण,प्राविधिक सहयेता, निरिक्षण र नमुना निर्माणलाई विशेष ध्यानमा राख्दै गोरखा जिल्लामा नगद अनुदानको लागि पुर्वतयारीको बारेमा संस्थाहरु बाट जानकारी लिईयो | सरकारी निकाएहरुलाई पनि नामांकन कार्यमा सहयोग चाहिने हुँदा सो को लागि आफ्नो कार्य क्षमाता निर्धारण गर्न संस्थाहरुलाई लोरेन को आग्रह |

- तालिममा महिलाहरुको सहभागिता, भौतिक आपूर्तिका लागि स्पस्ट नीति , सहुलियत ऋण र पहुँचका  लागि सामाजिक समावेशीकरण (महिला घरमूली भएको, भिन्न क्षमता भएको र पीडित घरधुरीहरु लाई प्राथमिकता) लाई विशेष ध्यानदिई केन्द्रिय स्तरमा वोकलतलाई बलियो पार्न HRRP लाई साझेदार संस्थाहरुको सुझाव |

- साझेदारहरुलाई भवन निर्माण सूचि(नेपाली) बारेमा जानकारी दिईयो तथा सूचि र डी.यु.डी.बि.सि (DUDBC) को डिजाइन लाई वोडा स्तरमा फैलाउनका लागि छपाईकार्यमा सहयोग गर्न एच.आर.आर.पी (HRRP) द्वारा साझेदार संस्थाहरुलाई आग्रह | भाषा बाधकको कारण साझेदारहरु यसलाई अनुवाद गर्न र यसलाई सारंमशित गर्न इच्छुक देखिए |

- विभिन्न आश्रय दृष्टिकोणमा एक रुपता हासिल गर्न प्राविधिक समूह बीच छलफल (निर्माण, सुचिबारे अनुगमन, सुरक्षित आवास निर्माणका लागि १० बुधे सन्देशहरुको पूर्व परिक्षण)

- डी.यु.डी.बि.सि को न्युनतम मापदण्ड पुरा हुने गरी हरेक घरधुरीलाई सहयोग गर्न गैर सरकारी संस्थाहरुका लागि निर्माण अनुगमन सूची बारे साझेदार संस्था CRS(सि.आर.यस) ले छोटो जानकारी प्रस्तुत गरे तसर्थ हामीले निर्माण सुधारमा सहयोग गर्न र निर्माण गुणस्तर सुनिश्चित गर्न थप/अतिरिक्त सामाग्रीहरु प्रदान गर्ने प्रतिबद्दता जनायौं|

- साझेदार संस्थाहरुले सहभागिताका लागि तयार रहेको जानकारी दिए र चेकलिस्ट/सूची समान रुपमा स्थापित गर्न सरकार संग तालमेल मिलाउन एच.आर.आर.पीलाई सुझाव दिए |

- साझेदार संस्थाहरु १० मुख्य सन्देशका पुर्व जांचको काम गर्न सहमत भए जसले गर्दा पछी सुरक्षित घर निर्माणका लागि (Build Back Safer) सन्देशहरु दिन जानेक्रममा    सजिलो हुनेछ र यसलाई एच.आर.आर.पी ले परिचालन गर्नेछ|

- स्थानिय गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था बीच समन्वय सुधार

- एच.आर.आर.पी ले  गोरखामा प्रभावकारी जानकारीको प्रभाह र समन्वयका निमित्त स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई अधिकतम सहभागिताको लागि प्रस्ताव राखे |

- एच.आर.आर.पी ले कार्यक्रमको व्यापक विस्तार तथा क्षमता विकासका लागि HRRP को हरेक क्रियाकलाप मा संलग्न हुन र साझा मंचको प्रयोग गर्न साझेदारहरुलाई आग्रह गरे |

- विविध (AOB)

- गोर्खाको उत्तरी भाग र माथिल्लो मध्य भागमा बैंकको पहुँच  चुनौतिपूर्ण रहेको छ जसकारण  अनुदानको आधा रकम उनीहरुको यात्रामा नै खर्च हुनाले साझेदारहरुले एच.आर.आर.पी लाई नेपाल पुननिर्माण प्राधिकरण संग वकालत बलियो बनाउन सुझाव दिए |

- भिन्न क्षमता भएको व्यक्ति (PWDs) र महिला घरमुली भएका घरधुरीका लागि छुट्टै नीति र प्रथामिकताहरु हुनुपर्ने|

- सरसफाई र जीविकोपार्जन सम्बन्धि कार्य लाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ दृष्टिकोणहरु जस्तै करेसाबारी, खलानको पानी संकलन, आकासे पानी संकलन आदिको बारेमा छलफल भयो |